Информация о порядке и сроках подготовки проектной документации

В соответствии с постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе», постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21.06.2016 № 2314 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе», от 25.05.2016 № 1805 «Об утверждении регламента администрирования проектов в Старооскольском городском округе»,                                от  29.10.2015 № 3976 «О порядке определения размера ежеквартальной премии муниципальным служащим органов администрации городского округа, не обладающих статусом юридического лица, за выполнение особо важных и сложных заданий категории «проекты» департамент по организационно-аналитической и кадровой работе администрации городского округа сообщает следующее.

Инициатор, выступающий с предложением об открытии проекта, направляет инициативную заявку и презентационный материал в отдел проектов управления делами и взаимодействия с органами местного самоуправления департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации городского округа (далее - отдел проектов) в электронном виде (proekt-office@yandex.ru). Вся проектная документация оформляется по формам, утвержденным департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Только при наличии качественного презентационного материала, рассмотренного в отраслевых экспертных комиссиях по рассмотрению проектов при департаментах администрации городского округа, проекты вносятся в повестку дня заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе (далее - заседание экспертной комиссии). Данный материал необходимо направить в отдел проектов не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии о целесообразности реализации проекта является основанием для утверждения паспорта проекта и подготовки распоряжения администрации городского округа об утверждении состава команды проекта (далее - проект распоряжения) в срок не более одного месяца со дня со дня одобрения проекта на заседании экспертной комиссии.

Следует отметить, что при прохождении процедуры согласования проекта распоряжения у и.о. заместителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата администрации, который является ответственным за проектное управление в Старооскольском городском округе (далее - ответственный) для контроля устранения замечаний, вынесенных на заседании экспертной комиссии, проект распоряжения необходимо согласовать с отделом проектов и начальником управления делами и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Для работы в автоматизированной информационной системе «Проектное управление» (далее - АИС «Проектное управление») необходимо проверить наличие учетной записи у всех участников проекта. В случае ее отсутствия - направить письмо в электронном виде (sedykh@so.belregion.ru) в управление информационных технологий администрации городского округа для добавления новых пользователей.

Разработка и согласование плана управления проекта осуществляется в срок не более двух месяцев со дня одобрения проекта на заседании экспертной комиссии.

Через 1 месяц после утверждения плана управления проектом команда проекта подлежит тестированию на определение уровня профессионального соответствия проектных специалистов, которое будет осуществляться в отделе проектов в автоматизированной системе тестирования. Ответственным за прохождение тестирования команды проекта является руководитель проекта. Для качественной подготовки к тестированию необходимо ознакомиться с документами по управлению проектами, размещенными на сайте proekt-oskol.ru в разделе «Документы».

Итоговый отчет по проекту предоставляется на проверку в отдел проектов не позднее чем через пятнадцать рабочих дней после выполнения последнего контрольного события согласно плану управления проектом.

В случае нарушения сроков (отклонений) при разработке проектной документации еженедельно ответственный информирует главу администрации Старооскольского городского округа о данных отклонениях. Лица, допустившие данные отклонения, подлежат депремированию.